## Slide 1: 完善与展示
冯玉翔

## Slide 2: 第五周
系统实现；
  可展示的系统；
    本小组预期的电商购物流程是怎样的？
    注册登录-查看商品-选择规格-加入购物车-查看购物车-提交订单
    实际上后台是如何支持这些流程的？
    本小组的实现方法在实际应用中可能存在问题？
  完善的文档；
成果汇报；

## Slide 3
要展示的功能：
前端：
个人购物流程，个人订单管理，商家商品管理，退货管理，管理员审核（注册，上架），上架商品（输入数据省略）
后端：

## Slide 4
后端亮点功能：
利用登录认证，没登录就不能用 jwt和spring security
导出excel功能，方便分析统计—但是编码的问题没解决
超时取消订单、注册，发邮件通知
前端：
没使用模板，学习技术并开发
完成规格选择
用了缓存功能，只要不清除缓存，就会保持个人登录状态
逻辑比较符合实际？对用户友好

## Slide 5: 要完成的工作
确定本小组要完成的功能列表是否按时完成；
  商品管理（商品的展示和浏览、商品的选择）、商家管理（商家管理商品）、用户管理（用户个人的资料、购物历史）；
  购物车管理（购物车的持久化、购物车的结算）；
  支付购买流程（虚拟的购物流程）；
  统计分析（可能的统计报表实现）；
总结本小组的进度安排和实际完成情况；
完善本小组的文档；

## Slide 6
功能性需求划分：
通用功能：可视化信息的图表，查看商品，登录、注册、修改个人信息等。
顾客： 搜索商品，查看商品，支付、评论、管理购物车（增加、删除、修改）、管理订单（购买、查看记录，退货退款）
管理员：审核商家注册，上架下架商品，查看总销售数据
商家：上架下架商品，审核顾客的退货退款、查看自家销售情况
导出Excel，编码有问题，乱码无法解决

## Slide 7: 总结报告
实验总结：
  图片是否应该存储在数据库？
  图片应该上传到云数据库，mysql存url。我们没有用云数据库，就在网上找图片的url
  商品的属性是如何管理的？
  用商品表和商品sku表，商品表存商品的总信息，然后sku表存入具体的规格信息。
    实现了商品的规格选择吗？实现了。按照sku
  你的实现方案在商品规模非常大、大量商品动态上下架的情况下，表现会如何？
  性能测试：没有进行高并发的优化，预计会出现卡顿和延迟，
  而且管理员工作量增大
  在你的数据库设计上，如何实现不同级别的统计分析？
  导出excel表格，方便统计分析，但是遇到了编码的问题。
  已下架的商品如何管理？系统运行时间较长以后，如何优化数据库？
  设置状态，实际上没有删除。然后上架的申请统一存到一个表里。
  优化：增加索引，很长时间后，清理一些数据，备份到硬盘中。新建索引

## Slide 8: 结题汇报
以全面展示小组工作和争取高分为目的；
  完成功能展示（提前在小组腾讯会议中测试展示的方式）；
  相关文档的完成情况；
  开发进度的说明（预计计划和实际完成情况）；
  小组的经验和问题总结；
  分工要明确
  后端：spring boot记得检查是否添加注解，
  设计数据库时要细致考虑，以免开发时改数据时增加工 作量
  前端：微信小程序的很多函数是并行的，会导致数据丢 失的情况
  解决：用函数包装，确保运行顺序
  js中的数据一定要用setData（函数名），设置后才能给页面渲染，否则：会出现页面无法渲染的情况
每个小组的总汇报时间不超过8分钟；

## Slide 9
未完成工作：
1.没做完的功能：评论、搜索、支付界面、分类前面
2.数据库的测试和优化
存在的问题：
没有考虑高并发的情况
没有测试性能
导出excel文件乱码
部分功能和界面还没实现
前端有时候会有延迟
后端：设计数据库的时候不够细致，开发过程中频繁该数据库